| 第6组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 郭明杰 | 记录人： | 王乐佳 |  |
| 与会人： |  | 邢静，王胜强，李聪睿，张国宏，姜英祺，万可岚，董子彤，谢凯文 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2025/4/15 16:30 | 结束时间： | 2025/4/15 17:00 |  |
| 议题：总结今天工作 |  |  | 结论： |  |  |
| - 开发人员认领story - 完成认领story的设计说明书和开发工作。 - 尝试WiFi连接 4、尝试南北通信 |  |  | - Story认领完成 - 部分人员完成story设计说明书，并进入开发工作。 - WiFi连接暂未成功成功。 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | Wi-Fi与主机之间的数据通信失败。 |  |  |  | 万可岚 |
| 2 | lcd屏幕不显示内容。 |  |  |  | 姜英祺 |
| 3 | Story设计中日志开发部分存在问题 |  |  |  | 李聪睿 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 第XXX组会议记录 |  |  |  |  |  |
| 召集人： |  |  | 记录人： |  |  |
| 与会人： |  |  |  |  |  |
| 开始时间： |  | yyyy/mm/dd hh:mm | 结束时间： | yyyy/mm/dd hh:mm |  |
| 议题： |  |  | 结论： |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |