| 第6组会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人： |  | 郭明杰 | 记录人： | 王乐佳 |  |
| 与会人： |  | 杨悦晗，邢静，王胜强，李聪睿，张国宏，姜英祺，万可岚，董子彤，谢凯文 |  |  |  |
| 开始时间： |  | 2025/4/11 16:00 | 结束时间： | 2025/4/11 17:00 |  |
| 议题：总结这周工作并安排下周工作 |  |  | 结论： |  |  |
| - 南向环境配置，并尝试烧录， - 南向同学尝试WiFi连接，进行UDP通信。 - 北向环境配置，学习基本语法 - 南北向story拆分完成 - 需求分析完成，并撰写需求设计说明书 |  |  | - 南北向环境均搭建完成 - 北向同学已经可以做出基本功能页面。 - 南向进行的WiFi连接，可成功通信。 - 需求设计说明书已经提交 |  |  |
| 序号 | 遗留问题： |  |  |  | 责任人： |
| 1 | 南北通信问题，数据采集，数据传输问题。 |  |  |  | 姜英祺 |
| 2 | 对TypeScript和ArkTS语言理解吃力，代码结构也较难掌握。 |  |  |  | 董子彤 |
| 3 | 数据格式与协议适配问题：南向设备种类繁多，可能使用不同的数据格式和通信协议，如 Modbus、MQTT、HTTP 等，北向系统需要能够兼容和解析这些多样的格式与协议。 |  |  |  | 李聪睿 |
| 4 | 实时性要求问题：南北向数据通信需要满足严格的实时性要求。 |  |  |  | 李聪睿 |
| 5 | 南向设备可能存在数据格式不规范或自定义的情况，导致北向接收和处理数据时出现困难。 |  |  |  | 李聪睿 |
| 6 | 数据库表的创建顺序未遵循外键依赖关系，影响了数据一致性与查询效率。 |  |  |  | 张国宏 |
| 7 | 如何在保证数据准确性的同时，实现数据的实时传输和处理。 |  |  |  | 杨悦晗 |
| 8 |  |  |  |  |  |